### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/21

URBROJ : 2133-21-01-22-1

Ribnik, 20.prosinca 2022.god.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 10.  redovnoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom izgradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2023. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

- druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje  ovog Programa planiraju se u Proračunu Općine Ribnik za 2023. godinu.

Članak 3.

Troškovi gradnje komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članka 4.

Program  izgradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu obuhvaća:

| AKTIVNOSTI Opis |  | IZNOS EUR | IZVOR s iznosima Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| K101601, Aktivnost: „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ |  |  |  |
| Gradnja nerazvrstane ceste Usluga nadzora |  | 21.000,00 | Izvor : 11 Opći prihodi I primici 700,00 |
|  |  |  | Izvor : 45 Mjesni samodoprinos 2.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 17.300,00 |
|  |  |  | Izvor:72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000,00 |
| K101603 Aktivnost: „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“ |  |  |  |
| Gradnja javne rasvjete |  | 2.700,00 | Izvor: 51 Pomoći 2.700,00 |
| K101604 Aktivnost: „Opremanje objekata mrtvačnice“ |  |  |  |
| Opremanje mrtvačnice |  | 6.700,00 | Izvor: 51 Pomoći 6.700,00 |
| K1016 07 Aktivnost: Kapitalni projekt “Rekonstrukcija šumske prometna infrastrukture” |  |  |  |
| Rekonstrukcija šumske ceste |  | 5.400,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 5.400,00 |
| K101611, Aktivnost: Kapitalni projekt „Uređenje groblja“ |  |  |  |
| Radovi na uređenju groblja |  | 61.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 1.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 91 Višak Prihoda 60.000,00 |
| K101654, Aktivnost: “Rekonstrukcija električne mreže “ |  |  |  |
| Postavljanje električnih vodova |  | 4.100,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 4.100,00 |
| K101655, Aktivnost: “Izgradnja šetnice stari grad Ribnik” |  |  |  |
| Izgradnja staze od granitnih kocki |  | 30.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 2.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 28.000,00 |
| K101656, Aktivnost: “Izgradnja ceste-Zona Rosulje |  |  |  |
| Projektiranje I izgradnja ceste |  | 43.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 3.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 91 Višak Prihoda 40.000,00 |
| K101657 Aktivnost: ”Izgradnja sustava odvodnje” |  |  |  |
| Izgradnja sustava odvodnje |  | 13.500,00 | Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima 200,00 |
|  |  |  | Izvor : 51 Pomoći 13.300,00 |
| K101658 Aktivnost: “Izgradnja košarkaškog terena” |  |  |  |
| Izgradnja I opremanje košarkaškog terena |  | 14.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 3.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 omoći 11.000,00 |
| K101642 Aktivnost: “Postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu |  |  |  |
| Postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu |  | 38.600,00 | Izvor:11 Opći prihodi I primici 24.600,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 14.000,00 |
|  | UKUPNO | 240.000,00 |  |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ribnik “, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

GABI TOMAŠIĆ