### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/23-01/6

URBROJ : 2133-21-01-23-2

Ribnik, 14. prosinca 2023.g

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15.  redovnoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine, donosi

PROGRAM

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

- druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje  ovog Programa planiraju se u Proračunu Općine Ribnik za 2024. godinu.

Članak 3.

Troškovi gradnje komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članka 4.

Program  izgradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu obuhvaća:

| AKTIVNOSTI Opis |  | IZNOS EUR | IZVOR s iznosima Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| K101601, Aktivnost: „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ |  |  |  |
| Gradnja nerazvrstane ceste, |  | 37.000,00 | Izvor : 11 Opći prihodi I primici 1.000,00 |
|  |  |  | Izvor : 45 Mjesni samodoprinos 2.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 32.000,00 |
|  |  |  | Izvor:71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 |
| K101603 Aktivnost: „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“ |  |  |  |
| Gradnja javne rasvjete |  | 3.000,00 | Izvor: 51 Pomoći 1.850,00 |
|  |  |  | Izvor:11 Opći prihodi I primici 10,00 |
|  |  |  | Izvor: 31 Vlastiti prihodi 1.140,00 |
| K101604 Aktivnost: „Opremanje objekata mrtvačnice“ |  |  |  |
| Opremanje mrtvačnice |  | 18.700,00 | Izvor: 51 Pomoći 13.700,00 |
|  |  |  | Izvor: 41 komunala djelatnost 5.000,00 |
| K1016 07 Aktivnost: Kapitalni projekt “Rekonstrukcija šumske prometna infrastrukture” |  |  |  |
| Rekonstrukcija šumske ceste |  | 5.400,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 5.400,00 |
| K101655, Aktivnost: “Izgradnja šetnice stari grad Ribnik” |  |  |  |
| Izgradnja staze od granitnih kocki |  | 74.200,00 | Izvor: 31 Vlastiti izvori 5.260,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 28.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 44 Boravišna pristojba |
| K101656, Aktivnost: “Izgradnja ceste-Zona Rosulje |  |  |  |
| Projektiranje I izgradnja ceste |  | 122.000,00 | Izvor: 51 Pomoći 122.000,00 |
| K101657 Aktivnost: ”Izgradnja sustava odvodnje” |  |  |  |
| Izgradnja sustava odvodnje |  | 13.500,00 | Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima 200,00 |
|  |  |  | Izvor : 51 Pomoći 13.300,00 |
| K101675 Aktivnost: “Autobusno ugibalište” |  |  |  |
| Autobusno ugibalište |  | 3.000,00 | Izvor: 51 Pomoći 3.000,00 |
| K101678 Aktivnost: “Adaptacija I modernizacija trga u Ribniku” |  |  |  |
| Adaptacija I modernizacija trga |  | 77.000,00 | Izvor:51 Pomoći 77.000,00 |
| K101683 Projekt uspostave I izgradnje poduzetničke zone Rosulje |  |  |  |
| Uspostava komunalne infrastrukture unutar zone |  | 116.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.000,00 |
|  |  |  | Izvor 51:Pomoći 115.000,00 |
|  | UKUPNO | 469.800,00 |  |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ribnik “, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

GABI TOMAŠIĆ