### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/20

URBROJ: 2133-21-01-23-4

Ribnik, 22.ožujka 2024. god.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj  16. redovnoj sjednici održanoj dana  22. ožujka 2024. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI

Članak 1.

Program  održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2023. godinu izvršen je kako slijedi :

| AKTIVNOSTI Opis |  | PLANIRANO EUR | OSTVARENO EUR |  | IZVOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100201 – Održavanje i potrošnja javne rasvjete |  | Podmirivanje troškova električne energije, te održavanje postojeće rasvjete (zamjena svjetiljki javne rasvjete zbog dotrajalosti ili oštećenja, zamjena stupova, postavljanje blagdanske rasvjete) |  |  |  |
| Podmirenje troškova električne energije Tekuće i investicijsko održavanje |  | 16.205,10 |  | 8.550,27 (zbog paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, kojima je limitiran rast cijena električne energije, trošak za el. energiju je manji ) | 11-Opći prihodi i primici 7.555,52 41-Komunalna djelatnost 894,75 51-Pomoći 100,00 |
| A100202 Održavanje groblja i mrtvačnica |  | Održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora mrtvačnice, te uređivanje groblja. |  |  |  |
| Trošak materijala održavanja |  | 5.800,00 | 3.591,10 |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |  |  |
| A100203 Održavanje javnih površina |  | Košnja trave, orezivanje drveća i žbunja čišćenje nogostupa. Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima, pražnjenje koševa za otpatke i njihovo zbrinjavanje. Druge usluge i materijal potrebni za održavanje zelenih površina |  |  |  |
| Usluge održavanja javnih površina |  | 2.000,00 | 1.242,41 (Kroz projekt „Javnih radova“ uređene su neke javne površine, te je rashod za održavanje manji od planiranog ) |  | 41-Komunalna djelatnost 952,50 51-Tekuće pomoći 289,91 |
| A100204 - Održavanje nerazvrstanih cesta |  | Održavanje cesta nizom radnji kako bi se osigurao siguran promet ( kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina, rad stroja i prijevoz kamenog materijala, zimska služba, košnja bankina ) |  |  |  |
| Kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina Rad stroja i prijevoz kamenog materijala, Zimska služba , Košnja bankina |  | 25.700,00 | 19.249,59 (Zbog zime bez puno snijega i leda, troškovi zimske službe manji su od planiranih, a nešto manji iznos utrošen je i na kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta ) |  | 11-Opći prihodi i primici 9.203,17 51- Pomoći 927,40 |
|  | UKUPNO | 49.705,10 | 32.633,37 |  |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće o ostvarenju  Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

GABI TOMAŠIĆ