### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/21

URBROJ: 2133-21-01-24-4

Ribnik, 22. ožujka 2024. god.

Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22 ), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 16.  redovnoj sjednici održanoj dana   22. ožujka 2024. godine, usvojilo  je

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 2023. godini

Članak 1.

Program izgradnje  objekata I uređaja  komunalne infrastrukture za 2023. godinu izvršen je kako slijedi:

| AKTIVNOSTI Opis |  | PLANIRANO EUR | OSTVARENO EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| K101601 Aktivnost : Modernizacija nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Modernizacija ceste Gorica Lipnička |  | 31.800,00 | 31.078,18 |
|  |  |  | 51-Pomoći 29.076,42 71-Prihodi od prodaje nef.imovine 1.201,76 |
| K101603 Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“ |  |  |  |
| Gradnja javne rasvjete |  | 1.500,00 | 1.262,50 |
|  |  |  | 51-Pomoći 1.262,50 |
| K101642 Aktovnost: Kapitalni projekt “Postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu” |  |  |  |
| Postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu |  | 30.900,00 | 30.851,49 |
|  |  |  | 51- Pomoći -30.851,49 |
| K101647 Aktivnost: Kapitalni projekt “Izgradnja ceste Zona Rosulje” |  |  |  |
| Projektna dokumentacija |  | 10.000,00 | 6.373,25 |
|  |  |  | 51-Pomoći 6.373,25 |
| K1016 09 Aktivnost: Kapitalni projekt “ Autobusno ugibalište ” |  |  |  |
| Autobusno ugibalište |  | 3.500,00 | 3.212,50 |
|  |  |  | 51-Pomoći 3.212,50 |
| K101677 Aktivnost : Kapitalni projekt “Uređenje okoliša igrališta “ |  |  |  |
| Uređenje okoliša igrališta |  | 40.000,00 | 33.860,83 |
|  |  |  | 11-Opći prihodi I primici 8.860,83 51-Pomoći 25.000,00 |
| K101678 Aktivnost :” Adaptacija I modernizacija trga u Ribniku “ |  |  |  |
| Asfaltiranje, odvodnja, postavljanje javnog sata |  | 89.000,00 | 76.861,97 |
|  |  |  | 11-Opći prihodi I primici 17,75 31-Vlastiti prihodi 5.584,24 51- Pomoći 71.259,98 |
| K101679 Aktivnost “Opremanje odmorišta za bicikliste” |  |  |  |
| Nabava I postavljanje opreme |  | 3.600,00 | 3.583,50 |
|  |  |  | 11-Opći prihodi I primici 2.083,50 51-Pomoći 1500,00 |
|  | UKUPNO | 210.300,00 | 187.084,22 |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini podnosi načelnik i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

GABI TOMAŠIĆ