### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:

URBROJ :

Ribnik, ______2025.g

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24 ) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj __.  redovnoj sjednici održanoj dana ___ 2025. godine, donosi

PROGRAM

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2026. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

- druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje  ovog Programa planiraju se u Proračunu Općine Ribnik za 2026. godinu.

Članak 3.

Troškovi gradnje komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Članka 4.

Program  izgradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu obuhvaća:

| AKTIVNOSTI Opis |  | IZNOS EUR | IZVOR s iznosima Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| K101601, Aktivnost: „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ |  |  |  |
| Gradnja nerazvrstane ceste, |  | 62.000,00 | Izvor : 45 Mjesni samodoprinos 1.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 60.000,00 |
|  |  |  | Izvor:71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000,00 |
| K101603 Aktivnost: „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“ |  |  |  |
| Gradnja javne rasvjete |  | 2.500,00 | Izvor: 41 Komunalna djelatnost 2.000,00 |
|  |  |  | Izvor:11 Opći prihodi I primici 500,00 |
| K101604 Aktivnost: „Adaptacija i opremanje objekata mrtvačnice“ |  |  |  |
| Opremanje mrtvačnice |  | 31.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 13.345,00 |
|  |  |  | Izvor: 41 komunala djelatnost 500,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 17.155,00 |
| K1016 07 Aktivnost: “Rekonstrukcija šumske prometna infrastrukture” |  |  |  |
| Rekonstrukcija šumske ceste |  | 2.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 2.000,00 |
| K101656, Aktivnost: “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Zona Rosulje” |  |  |  |
| Projektiranje I izgradnja ceste |  | 50.000,00 | Izvor: 51 Pomoći 45.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 11 Opći prihodi I primici 5.000,00 |
| K101675 Aktivnost: “Autobusno ugibalište” |  |  |  |
| Autobusno ugibalište |  | 1.000,00 | Izvor: 51 Pomoći 1.000,00 |
| K101678 Aktivnost: “Adaptacija I modernizacija trga u Ribniku” |  |  |  |
| Adaptacija I modernizacija trga |  | 7.500,00 | Izvor:41 Komunalna djelatnost 500,00 |
|  |  |  | Izvor 44: boravišna pristojba 2.000,00 |
|  |  |  | Izvor : 51 Pomoći 5.000,00 |
| K101683 Projekt uspostave I izgradnje poduzetničke zone Rosulje |  |  |  |
| Uspostava komunalne infrastrukture unutar zone |  | 9.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.000,00 |
|  |  |  | Izvor 51:Pomoći 5.000,00 |
| K101703 Aktivnost “ Postavljanje ograde na groblju” |  |  |  |
| Postavljanje metalne ograde |  | 15.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00 |
| K101704 Aktivnost “Izgradnja paviljona” |  |  |  |
| Izgradnja paviljona |  | 52.000,00 | Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.000,00 |
|  |  |  | Izvor: 51 Pomoći 45.000,00 |
|  | UKUPNO | 232.000,00 |  |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Ribnik “, a primjenjuje se od 01. siječnja 2026. godine.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

JELENA DOLINAR