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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 363-01/24-01/6	               				  
URBROJ: 2133-21-01-26-4
Ribnik, 16 ožujka 2026. god.


Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22 ), Općinski načelnik podnio je, a  Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 05.  redovnoj sjednici održanoj dana  16. ožujka 2026. godine, usvojilo je



Izvješće o izvršenju Programa izgradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 2025. godini 


Članak 1.


Program izgradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi:

	AKTIVNOSTI
	PLANIRANO
	OSTVARENO
	Izvori financiranja

	Opis
	EUR
	EUR
	

	K101601 Aktivnost : Modernizacija nerazvrstanih cesta 
	75.000,00
	70.122,50
	 

	1.
	Modernizacija nerazvrstanih cesta - građevinski radovi
	12.000,00   
	10.122,50   
	11 Opći prihodi i primici

	
	
	2.000,00   
	0,00   
	45 Mjesni samodoprinos

	
	
	60.000,00   
	60.000,00   
	51 Kapitalne pomoći

	
	
	1.000,00   
	0,00   
	71 Prihodi od prodaje 

	K101603 Aktivnost: „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“
	23.000,00   
	21.200,00   
	 

	2.
	Ulaganja na javnoj rasvjeti
	5.000,00   
	4.200,00   
	11 Opći prihodi i primici 

	
	
	1.000,00   
	0,00   
	41 Komunalna naknada

	
	
	17.000,00   
	17.000,00   
	51 Kapitalne pomoći 

	K101656 Aktivnost:  “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Zona Rosulje”
	3.000,00   
	1.875,00   
	 

	 
	Elaborat 
	3.000,00   
	1.875,00   
	19 Preneseni /opći prihodi  i primici

	K101678 Aktivnost : ”Adaptacija I modernizacija trga u Ribniku “
	142.000,00   
	140.451,25   
	 

	3.
	Oprema
	1.000,00   
	0,00   
	11 Opći prihodi

	
	Građevinski radovi
	29.000,00   
	29.000,00   
	12 Opći prihodi

	
	
	2.000,00   
	1.451,25   
	44 Boravišna pristojba

	
	
	110.000,00   
	110.000,00   
	51 Kapitalne pomoći

	K101683 Aktivnost: “Projekt uspostave i izgradnje poduzetničke  zone Rosulje”
	1.600,00   
	0,00   
	 

	4.
	Projektna dokumentacija
	1.600,00   
	0,00   
	11 Opći prihodi

	K101699 Aktivnost: Sanacaija zavoja na nerazvrstanoj cesti
	75.000,00   
	72.556,25   
	 

	5.
	Građevinski radovi 
	30.000,00   
	27.556,25   
	11 Opći prihodi

	
	
	45.000,00   
	45.000,00   
	51 Kapitalne pomoći

	K101705 Aktivnost: Postavljanje igrala uz nordijsku stazu
	3.100,00   
	3.009,42   
	 

	6.
	Oprema
	400,00   
	400,00   
	11 Opći prihodi

	
	
	700,00   
	609,42   
	51 Tekuće pomoći

	
	
	2.000,00   
	2.000,00   
	51 Kapitalne pomoći

	 
	UKUPNO
	322.700,00
	309.214,42
	 




Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“.




PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
    JELENA DOLINAR 
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