### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/6

URBROJ: 2133-21-01-26-4

Ribnik, 16 ožujka 2026. god.

Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22 ), Općinski načelnik podnio je, a  Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 05.  redovnoj sjednici održanoj dana  16. ožujka 2026. godine, usvojilo je

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 2025. godini

Članak 1.

Program izgradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi:

| AKTIVNOSTI |  | PLANIRANO | OSTVARENO | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | EUR | EUR |  |
| K101601 Aktivnost : Modernizacija nerazvrstanih cesta |  | 75.000,00 | 70.122,50 |  |
| 1. | Modernizacija nerazvrstanih cesta - građevinski radovi | 12.000,00 | 10.122,50 | 11 Opći prihodi i primici |
|  |  | 2.000,00 | 0,00 | 45 Mjesni samodoprinos |
|  |  | 60.000,00 | 60.000,00 | 51 Kapitalne pomoći |
|  |  | 1.000,00 | 0,00 | 71 Prihodi od prodaje |
| K101603 Aktivnost: „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“ |  | 23.000,00 | 21.200,00 |  |
| 2. | Ulaganja na javnoj rasvjeti | 5.000,00 | 4.200,00 | 11 Opći prihodi i primici |
|  |  | 1.000,00 | 0,00 | 41 Komunalna naknada |
|  |  | 17.000,00 | 17.000,00 | 51 Kapitalne pomoći |
| K101656 Aktivnost: “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Zona Rosulje” |  | 3.000,00 | 1.875,00 |  |
|  | Elaborat | 3.000,00 | 1.875,00 | 19 Preneseni /opći prihodi i primici |
| K101678 Aktivnost : ”Adaptacija I modernizacija trga u Ribniku “ |  | 142.000,00 | 140.451,25 |  |
| 3. | Oprema | 1.000,00 | 0,00 | 11 Opći prihodi |
|  | Građevinski radovi | 29.000,00 | 29.000,00 | 12 Opći prihodi |
|  |  | 2.000,00 | 1.451,25 | 44 Boravišna pristojba |
|  |  | 110.000,00 | 110.000,00 | 51 Kapitalne pomoći |
| K101683 Aktivnost: “Projekt uspostave i izgradnje poduzetničke zone Rosulje” |  | 1.600,00 | 0,00 |  |
| 4. | Projektna dokumentacija | 1.600,00 | 0,00 | 11 Opći prihodi |
| K101699 Aktivnost: Sanacaija zavoja na nerazvrstanoj cesti |  | 75.000,00 | 72.556,25 |  |
| 5. | Građevinski radovi | 30.000,00 | 27.556,25 | 11 Opći prihodi |
|  |  | 45.000,00 | 45.000,00 | 51 Kapitalne pomoći |
| K101705 Aktivnost: Postavljanje igrala uz nordijsku stazu |  | 3.100,00 | 3.009,42 |  |
| 6. | Oprema | 400,00 | 400,00 | 11 Opći prihodi |
|  |  | 700,00 | 609,42 | 51 Tekuće pomoći |
|  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 51 Kapitalne pomoći |
|  | UKUPNO | 322.700,00 | 309.214,42 |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

JELENA DOLINAR