### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/5

URBROJ: 2133-21-01-26-3

Ribnik, 16. ožujka 2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24 )  i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22), Općinski načelnik podnio je, a  Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana  16. ožujka  2026. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Program  održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi :

| AKTIVNOSTI | PLANIRANO EUR | OSTVARENO EUR | IZVOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis |  |  |  |
| A100201 – Održavanje i potrošnja javne rasvjete | Podmirivanje troškova električne energije, te održavanje postojeće rasvjete (zamjena svjetiljki javne rasvjete zbog dotrajalosti ili oštećenja, zamjena stupova, postavljanje blagdanske rasvjete) |  |  |
| Podmirenje troškova električne energije | 1.500,00 | 1.500,00 | 19 Opći prihodi i primici |  |
|  | 3.000,00 | 2.658,13 | 41 Komunalna naknada |  |
| A100202 Održavanje groblja i mrtvačnica | Održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora mrtvačnice, te uređivanje groblja. |  |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100,00 | 100,00 | 11 Opći prihodi i primici |  |
|  | 8.500,00 | 6.117,76 | 41 Grobna naknada |  |
| A100203 Održavanje javnih površina | Košnja trave, orezivanje drveća i žbunja čišćenje nogostupa. Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima, pražnjenje koševa za otpatke i njihovo zbrinjavanje. Druge usluge i materijal potrebni za održavanje zelenih površina |  |  |  |
| Usluge održavanja javnih površina | 1.500,00 | 231,55 | 11 Opći prihodi i primici |  |
| A100204 - Održavanje nerazvrstanih cesta | Održavanje cesta nizom radnji kako bi se osigurao siguran promet ( kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina, rad stroja i prijevoz kamenog materijala, zimska služba, košnja bankina ) |  |  |  |
| Kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina | 1.400,00 | 1.400,00 | 11 Opći prihodi i primici |  |
|  | 200,00 | 0,00 | 42 Ostali prihodi |  |
|  | 10.000,00 | 9.636,36 | 66 Donacije |  |
| Usluge održavanja | 5.800,00 | 5.800,00 | 11 Opći prihodi i primici |  |
|  | 4.299,63 | 4.299,63 | 19 Preneseni opći prihodi |  |
|  | 6.000,00 | 5.989,18 | 41 Komunalna |  |
|  | 300,00 | 300,00 | 41 Doprinosi za šume |  |
| UKUPNO | 42.599,63 | 38.032,61 |  |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće o ostvarenju  Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

JELENA DOLINAR