[image: HRV-GRB-CB]REPUBLIKA HRVATSKA                                                                          
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-05/19-01/01
UR-BROJ: 2133/21-01-19-10
U Ribniku, dana 25. ožujka 2019. godine

[bookmark: _GoBack]Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinski načelnik Općine dana 25. ožujka 2019. godine, donosi  

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju 
P R O G R A M A
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Ribnik
za 2018. godinu

Članak 1.


U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 44/17, 24/a/18 i 51/18 ), utvrđena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 734.900,00 kuna. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu izvršen je u iznosu od 661.660,79 kuna. U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.


Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
[bookmark: _Hlk501188615]Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture


1. BICIKLISTIČKE STAZE	način nabave:	jednostavna nabava
· stavljanje u funkciju ceste koja je dio biciklističkih, nordic walking i pješačkih staza općine Ribnik,
· projektna dokumentacija
k.č. br. 2869 i 2923 k.o. Martinski Vrh


K1016 01, Aktivnost: Kapitalni projekt "Obnova biciklističke staze Zeleno srce"
0,00 kuna

UKUPNO:                    0,00 kuna
Izvršeno:                      0,00 kuna
2. CESTOGRADNJA		način nabave:	jednostavna nabava

· modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Ribnik iz Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama Općine Ribnik.

K1016 02, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“
    620.000,00 kuna

UKUPNO:   620.000,00 kuna
[bookmark: _Hlk4407200]Izvršeno:      588.078,66 kuna


Popis cesta obuhvaćenih projektom K1016 02:

	Redni broj 
	k.č. br.
	k.o.
	DUŽINA [m]

	1
	2584, 2585
	Lipnik
	380

	2
	1995, 1994
	Ribnik
	250

	3
	2525
	Lipnik
	200

	4
	2548
	Lipnik
	100

	5
	2034
	Ribnik
	630

	6
	2150
	Griče
	100

	7
	2152
	Griče
	200

	
	UKUPNO:
	
	1.860



   
3. JAVNA RASVJETA		način nabave: 	jednostavna nabava
· zamjena postojećih žarulja sa LED svjetiljkama

K1016 03, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“
       24.900,00 kuna

UKUPNO:  24.900,00 kuna
Izvršeno:     24.468,75 kuna

[bookmark: _Hlk501188138]
4. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RIBNIK
način nabave:	jednostavna nabava


K1016 04, Aktivnost: Opremanje objekata mrtvačnica, 
· nabava opreme
  20.000,00 kuna


K1016 07, Aktivnost: Kapitalni projekt „Rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture“
· izrada dokumentacije
20.000,00 kuna


UKUPNO:    40.000,00 kuna
Izvršeno:                0,00 kuna


SVEUKUPNO PLANIRANO: 684.900,00 kuna.
Sveukupno izvršeno:  	     612.547,41 kuna.

[bookmark: _Hlk501188604]Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
[bookmark: _Hlk501188621]Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede


1. PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
način nabave:	jednostavna nabava

K1015 01, Aktivnost: Kapitalni projekt „Rekonstrukcija centra općine Ribnik“
· izrada Idejnog rješenja trga i rekonstrukcija javnih zgrada,
· izrada Glavnog građevinskog projekta prometnih površina s pripadajućom infrastrukturom,
· izrada Glavnog projekta uklanjanja građevine na k.č. 40/9,
· izrada Glavnog projekta rekonstrukcije javne zgrade (dogradnja dijela na 40/11),
· izrada krajobraznog elaborata uređenja cijelog zahvata
           0,00 kuna

UKUPNO:                0,00 kuna
Izvršeno:                   0,00 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO:        0,00 kuna
Sveukupno izvršeno:


Cilj 3. Unapređenje kvalitete života
[bookmark: _Hlk532455106]Mjera 3.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina-mladih, žena, djece, branitelja, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih

1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE – SPOMENICI I SKULPTURE

K1013 02, Aktivnost: Obilježavanje 400. godišnjice rođenja Jurja Križanića
· izvođenje radova na uređenju okoliša park spomen obilježja Jurju Križaniću
· 50.000,00 kuna

UKUPNO:                50.000,00 kuna
Izvršeno:                  49.113,38 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO:        50.000,00 kuna
Sveukupno izvršeno:			49.113,38 kuna


Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	izvršeno: 612.547,41 kuna
Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture					   684.900,00 kuna
Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede		              0,00 kuna
Cilj 3. Unapređenje kvalitete života				izvršeno: 49.113,38 kuna
Mjera 3.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina-mladih, žena, djece, branitelja, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih					     50.000,00 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO:						  734.900,00 kuna
Sveukupno izvršeno:								  661.660,79 kuna


Članak 2.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 44/17, 24/a/18 i 51/18), ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu iznose 734.900,00 kuna. Ista su ostvarena u iznosu od 661.660,79 kuna. U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.
· 11 opći prihodi i primici 		  			     94.400,00 kuna,
[bookmark: _Hlk4408031]izvršeno							  201.308,66 kuna,
· 52 pomoći 						               604.400,00 kuna,
izvršeno    						  457.082,13 kuna,
· 43 prihodi za posebne namjene				     35.500,00 kuna,
· komunalni doprinos					           15.000,00 kuna
izvršeno								 0,00 kuna,
· sufinanciranje građana 	                                                      10.000,00 kuna
izvršeno								 0,00 kuna,
· naknada za zadrž.nezak.izgr.zgrada u prostoru		           10.000,00 kuna	
izvršeno  							      3.000,00 kuna,
· 71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine		          600,00 kuna
izvršeno							         270,00 kuna,
· UKUPNO PLANIRANO:				  734.900,00 kuna,
· UKUPNO IZVRŠENO: 		   			  661.660,79 kuna.



Članak 3.

Ovo Izvješće dostaviti će se Općinskom vijeću Općine Ribnik na usvajanje.




OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Car, prof.
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