REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-05/19-01/01

UR-BROJ: 2133/21-01-19-10

U Ribniku, dana 25. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinski načelnik Općine dana 25. ožujka 2019. godine, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju

P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Ribnik

za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 44/17, 24/a/18 i 51/18 ), utvrđena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 734.900,00 kuna. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu izvršen je u iznosu od 661.660,79 kuna. U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture

- BICIKLISTIČKE STAZE	način nabave:	jednostavna nabava

    - stavljanje u funkciju ceste koja je dio biciklističkih, nordic walking i pješačkih staza općine Ribnik,

    - projektna dokumentacija

k.č. br. 2869 i 2923 k.o. Martinski Vrh

K1016 01, Aktivnost: Kapitalni projekt "Obnova biciklističke staze Zeleno srce"

0,00 kuna

UKUPNO:                    0,00 kuna

Izvršeno:                      0,00 kuna

- CESTOGRADNJA		način nabave:	jednostavna nabava

    - modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Ribnik iz Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama Općine Ribnik.

K1016 02, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“

620.000,00 kuna

UKUPNO:   620.000,00 kuna

Izvršeno:      588.078,66 kuna

Popis cesta obuhvaćenih projektom K1016 02:

| Redni broj | k.č. br. | k.o. | DUŽINA [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2584, 2585 | Lipnik | 380 |
| 2 | 1995, 1994 | Ribnik | 250 |
| 3 | 2525 | Lipnik | 200 |
| 4 | 2548 | Lipnik | 100 |
| 5 | 2034 | Ribnik | 630 |
| 6 | 2150 | Griče | 100 |
| 7 | 2152 | Griče | 200 |
|  | UKUPNO: |  | 1.860 |

- JAVNA RASVJETA		način nabave: 	jednostavna nabava

    - zamjena postojećih žarulja sa LED svjetiljkama

K1016 03, Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“

24.900,00 kuna

UKUPNO:  24.900,00 kuna

Izvršeno:     24.468,75 kuna

- UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE RIBNIK

način nabave:	jednostavna nabava

K1016 04, Aktivnost: Opremanje objekata mrtvačnica,

- nabava opreme

20.000,00 kuna

K1016 07, Aktivnost: Kapitalni projekt „Rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture“

- izrada dokumentacije

20.000,00 kuna

UKUPNO:    40.000,00 kuna

Izvršeno:                0,00 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO: 684.900,00 kuna.

Sveukupno izvršeno:  	     612.547,41 kuna.

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede

- PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

način nabave:	jednostavna nabava

K1015 01, Aktivnost: Kapitalni projekt „Rekonstrukcija centra općine Ribnik“

- izrada Idejnog rješenja trga i rekonstrukcija javnih zgrada,

- izrada Glavnog građevinskog projekta prometnih površina s pripadajućom infrastrukturom,

- izrada Glavnog projekta uklanjanja građevine na k.č. 40/9,

- izrada Glavnog projekta rekonstrukcije javne zgrade (dogradnja dijela na 40/11),

- izrada krajobraznog elaborata uređenja cijelog zahvata

0,00 kuna

UKUPNO:                0,00 kuna

Izvršeno:                   0,00 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO:        0,00 kuna

Sveukupno izvršeno:

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života

Mjera 3.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina-mladih, žena, djece, branitelja, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE – SPOMENICI I SKULPTURE

K1013 02, Aktivnost: Obilježavanje 400. godišnjice rođenja Jurja Križanića

- izvođenje radova na uređenju okoliša park spomen obilježja Jurju Križaniću

- 50.000,00 kuna

UKUPNO:                50.000,00 kuna

Izvršeno:                  49.113,38 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO:        50.000,00 kuna

Sveukupno izvršeno:			49.113,38 kuna

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	izvršeno: 612.547,41 kuna

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture					   684.900,00 kuna

Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede		              0,00 kuna

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života				izvršeno: 49.113,38 kuna

Mjera 3.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina-mladih, žena, djece, branitelja, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih					     50.000,00 kuna

SVEUKUPNO PLANIRANO:						  734.900,00 kuna

Sveukupno izvršeno:								  661.660,79 kuna

Članak 2.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 44/17, 24/a/18 i 51/18), ukupna potrebita sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ribnik za 2018. godinu iznose 734.900,00 kuna. Ista su ostvarena u iznosu od 661.660,79 kuna. U nastavku slijedi pregled planiranog i izvršenog po navedenom Programu.

- 11 opći prihodi i primici 		  			     94.400,00 kuna,

izvršeno							  201.308,66 kuna,

- 52 pomoći 						               604.400,00 kuna,

izvršeno    						  457.082,13 kuna,

- 43 prihodi za posebne namjene				     35.500,00 kuna,

  - komunalni doprinos					           15.000,00 kuna

izvršeno								 0,00 kuna,

  - sufinanciranje građana 	                                                      10.000,00 kuna

izvršeno								 0,00 kuna,

  - naknada za zadrž.nezak.izgr.zgrada u prostoru		           10.000,00 kuna

izvršeno  							      3.000,00 kuna,

- 71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine		          600,00 kuna

izvršeno							         270,00 kuna,

- UKUPNO PLANIRANO:				  734.900,00 kuna,

- UKUPNO IZVRŠENO: 		   			  661.660,79 kuna.

Članak 3.

Ovo Izvješće dostaviti će se Općinskom vijeću Općine Ribnik na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Željko Car, prof.