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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

[image: ]OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/9
URBROJ: 2133-21-01-23-7
Ribnik, 31. svibnja 2023. godine


Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj  12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine, donijelo je


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI


Članak 1.


	Program  održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršen je kako slijedi : 

	AKTIVNOSTI
Opis
	PLANIRANO HRK
	OSTVARENO 
HRK
	IZVOR

	A100201 – Održavanje i potrošnja  javne rasvjete 
	Podmirivanje troškova električne energije, te održavanje postojeće rasvjete (zamjena svjetiljki javne rasvjete zbog dotrajalosti ili oštećenja, zamjena stupova, postavljanje blagdanske rasvjete)


	Podmirenje troškova električne energije

	80.000
	72.531,51
	Opći prihodi i primici 75.699,37
Vlastiti prihodi 840,00
Prihodi za posebne namjene 
28.057,14

	Tekuće i investicijsko održavanje
	41.000,00
	32.065,00
	

	A100202 Održavanje groblja i mrtvačnica 
	Održavanje unutarnjeg i vanjskog  prostora mrtvačnice, te uređivanje groblja.

	Trošak materijala održavanja 
	5.000,00
	2.842,21
	Opći prihodi i primici, 30.193,83

Prihodi za posebne namjene,42.976,48

Višak prihoda 1.923,95

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
	88.000,00
	72.252,05
	

	A100203 Održavanje javnih površina
	Košnja trave,  orezivanje drveća i žbunja čišćenje nogostupa. Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima,  pražnjenje koševa za otpatke i njihovo zbrinjavanje. Druge usluge i materijal potrebni za održavanje zelenih površina

	Usluge održavanja javnih površina
	
36.000,00
	
14.779,02 
( Dobrovoljna vatrogasna društva održavala su javne površine, te je rashod za košnju trave  manji od planiranog ) 
	Opći prihodi i primici 8.190,84
Tekuće pomoći 6.588,18

	A100204 - Održavanje nerazvrstanih cesta
	Održavanje cesta nizom radnji kako bi se osigurao siguran promet ( kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina, rad stroja i prijevoz kamenog materijala, zimska služba, košnja bankina ) 

	Kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina
Rad stroja i prijevoz kamenog materijala, 
Zimska služba , 
Košnja bankina 
	


170.000,00




	


139.862,91
(Zbog zime bez puno snijega i leda, troškovi zimske službe manji su od planiranih, a nešto manji iznos utrošen je i na kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta )
	

Opći prihodi i primici 101.467,71

Prihodi za posebne namjene, 38.395,52


	
	UKUPNO
	420.000,00
	334.332,70
	





Članak 2.

	Ovo Izvješće o ostvarenju  Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“ 



PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
    GABI TOMAŠIĆ
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