### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/9

URBROJ: 2133-21-01-23-7

Ribnik, 31. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj  12. redovnoj sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI

Članak 1.

Program  održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršen je kako slijedi :

| AKTIVNOSTI Opis |  | PLANIRANO HRK | OSTVARENO HRK | IZVOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100201 – Održavanje i potrošnja javne rasvjete |  | Podmirivanje troškova električne energije, te održavanje postojeće rasvjete (zamjena svjetiljki javne rasvjete zbog dotrajalosti ili oštećenja, zamjena stupova, postavljanje blagdanske rasvjete) |  |  |
| Podmirenje troškova električne energije |  | 80.000 | 72.531,51 | Opći prihodi i primici 75.699,37 Vlastiti prihodi 840,00 Prihodi za posebne namjene 28.057,14 |
| Tekuće i investicijsko održavanje |  | 41.000,00 | 32.065,00 |  |
| A100202 Održavanje groblja i mrtvačnica |  | Održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora mrtvačnice, te uređivanje groblja. |  |  |
| Trošak materijala održavanja |  | 5.000,00 | 2.842,21 | Opći prihodi i primici, 30.193,83 Prihodi za posebne namjene,42.976,48 Višak prihoda 1.923,95 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 88.000,00 | 72.252,05 |  |
| A100203 Održavanje javnih površina |  | Košnja trave, orezivanje drveća i žbunja čišćenje nogostupa. Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima, pražnjenje koševa za otpatke i njihovo zbrinjavanje. Druge usluge i materijal potrebni za održavanje zelenih površina |  |  |
| Usluge održavanja javnih površina |  | 36.000,00 | 14.779,02 ( Dobrovoljna vatrogasna društva održavala su javne površine, te je rashod za košnju trave manji od planiranog ) | Opći prihodi i primici 8.190,84 Tekuće pomoći 6.588,18 |
| A100204 - Održavanje nerazvrstanih cesta |  | Održavanje cesta nizom radnji kako bi se osigurao siguran promet ( kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina, rad stroja i prijevoz kamenog materijala, zimska služba, košnja bankina ) |  |  |
| Kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina Rad stroja i prijevoz kamenog materijala, Zimska služba , Košnja bankina |  | 170.000,00 | 139.862,91 (Zbog zime bez puno snijega i leda, troškovi zimske službe manji su od planiranih, a nešto manji iznos utrošen je i na kameni materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta ) | Opći prihodi i primici 101.467,71 Prihodi za posebne namjene, 38.395,52 |
|  | UKUPNO | 420.000,00 | 334.332,70 |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće o ostvarenju  Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

GABI TOMAŠIĆ