### REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RIBNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/9

URBROJ: 2133-21-23-01-8

Ribnik, 31. svibnja 2023.

Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22 ), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj  12.  redovnoj sjednici održanoj dana   31. svibnja 2023. godine, donijelo je

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u 2022. godini

Članak 1.

Program izgradnje uređaja I objekata  komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršen je kako slijedi:

| AKTIVNOSTI Opis |  | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- | --- |
| K101603 Aktivnost: Kapitalni projekt „Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom“ |  |  |  |
| Gradnja javne rasvjete |  | 20.000,00 | 18.953,19 |
| K101615 Aktivnost: Kapitalni projekt „Uređenje I opremanje vježbališta u Ribniku“ |  |  |  |
| Uređenje I opremanje vježbališta |  | 35.000,00 | 32.500,00 |
| K101642 Aktovnost: Kapitalni projekt “Postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu” |  |  |  |
| Postavljanje umjetne trave na malonogometnom igralištu |  | 185.000,00 | 69.781,00 (zbog loših vremenskih uvjeta radovi nisu dovršeni u 2022. Godini, već su nastevljeni u 2023.godini) |
| K101647 Aktivnost: Kapitalni projekt “Uređenje centra Ribnika – uklanjanje zgrade” |  |  |  |
| Rušenje zgrade I izgradnja parkirnog prostora |  | 390.500,00 | 355.065,00 |
| K1016 09 Aktivnost: Kapitalni projekt “ Autobusno ugibalište ” |  |  |  |
| Autobusno ugibalište |  | 10.000,00 | 9.375,00 |
|  | UKUPNO | 640.500,00 | 485.674,19 |

Članak 2.

Izvori financiranja za naprijed navedene  aktivnosti ukupne vrijednosti 485.674,19 kn. su slijedeći:

- Komunalni doprinos                                                                   0,00  kn

- Komunalna naknada                                                                   0,00  kn

- Šumski doprinos                                                                          0,00  kn

- Vodni doprinos                                                                            0,00  kn

- Kapitalne pomoći                                                              101.901,00  kn

- Opći prihodi i primici 					       351.273,19  kn

- Višak prihoda                                                                        32.500,00 kn

UKUPNO                                                                          485.674,19   kn

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini podnosi načelnik i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Ribnik“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

GABI TOMAŠIĆ